## Zápis z jednání

## ze setkání zástupců OV, Města Plasy a Technických služeb

## ve věci zajištění údržby a plánovaných akcí v roce 2025

## ze dne 07.04.2025 v Babině

## Přítomni: 	OV 			- p. Řezáč, p. Málek, p. Černý, část. pí. Černá,

## TS města Plasy 	- p. Calta

## Město Plasy		- p. Mlčoch, Ing. Gross,

Bylo projednáno: 							            Zodpovídá popř. zajistí

- Lípa u Hasičárny – suché větvě

    - v roce 2023 proveden prořez, nyní opět suché větve      posouzení - komise zeleně

    - nově také smrky u zrcadla + případný prořez			p. Průša

- Místní komunikace – vyčištění kanalizačních propustků	- 4 ks 		 TS města Plasy

    - E3 – p. Bunda, 95 – p. Řezáč ml., 67 – p. Švarc, 17- p. Málek

- Betonový poklop – kanalizační vpust – u nemovitosti p. Koudeleho 	TS města Plasy

- Obecní budova – střecha – havarijní stav

    - lokální oprava stávající střechy 					p. Průša

-  zatékání do bytu paní Černé

    - zajistit nabídku na kompletní výměnu střechy 			p. Mlčoch

- předložit nabídky, varianta vyčistění

- Výsadba zeleně v obci

    - vytipování lokalit a množství – výsadba svépomocí		 OV

- Vodovod v obci – nový zdroj

    - zajišťuje VaK – průběžně sledováno 				Gross

- Nástěnky – v obci 3 ks z toho 2 v havarijním stavu 			Gross

    - bude řešeno komplexně Plasy + okolní obce

    - smuteční vývěska – dtto

- Kaplička – automatické zvonění 				 	OV

    - vyjasněno technické řešení – zatím nebude realizováno příprava

- Komunikace k Juhům – vysoká rychlost a četnost při průjezdu vozidel (PPL, DHL atd.)

    - předán návrh řešení – rozhodnutí a doporučení 			OV

- Černá skládka – „Na Hůře“ – nábytek, televizor, lednička, PUR panely

    - OV zajistil úklid - PODĚKOVÁNÍ

- Pozemek v obci 421/14 – ve vlastnictví – Státní pozemkový fond 	p. Mlčoch

    - požádat o možnost bezúplatného převodu na město Plasy

12)  VO v obci – provedena výměna – požadavky na úpravu

-	svítidlo u autobusové zastávky – posunout a natočit 		p. Mlčoch

-       prostor u pana Švarce – požadavek na přidání světla

-       u kapličky – u č.p 26 – požadavek na přidání světla

- navýšení počtu – nutno prověřit s projektantem

13) obecní komunikace – podél hospody – lokální opravy			p. Průša

- posouzení stavu a vyžádání nabídky na opravu

Zapsal:  Gross