## Zápis z jednání

## ze setkání zástupců OV, Města Plasy a Technických služeb

## ve věci zajištění údržby a plánovaných akcí v roce 2024

## ze dne 29.05.2024 v Babině

## Přítomni: 	OV 			- pí. Černá, p. Řezáč,

## TS města Plasy 	- p. Calta

## Město Plasy		- p. Mlčoch, p. Průša, ing. Gross,

Bylo projednáno: 							            Zodpovídá popř. zajistí

- Lípa u Hasičárny – suché větvě

    - v roce 2023 proveden prořez, nyní opět suché větve      posouzení - komise zeleně

    - případný prořez							p. Průša

- Místní komunikace – vyčištění kanalizačních propustků	- 3 ks 		 TS města Plasy

    - další u čp. 68, u nemovitosti pana Pácla

- Místní komunikace – točna u autobusové zastávky – poškození 	p. Průša

- Betonové poklopy – kanalizační vpusti – poškozené/chybí – výměna	TS města Plasy

- Asfaltový obrus – požadavek OV na dodání – 1 auto

- uskladnění u sportovního hřiště 					p. Průša

- Obecní budova – střecha – havarijní stav

    - lokální oprava stávající střechy 					p. Průša

    - zajistit nabídku na kompletní výměnu střechy 			p. Mlčoch

- Výsadba zeleně v obci

    - vytipování lokalit a množství – výsadba svépomocí		 OV

- Vodovod v obci

    - vyžádat zprávu o stavu přípravy realizace nového zdroje 	Gross

- Nástěnky – v obci 3 ks z toho 2 v havarijním stavu 			Gross

    - bude řešeno komplexně Plasy +okolní obce

    - smuteční vývěska – dtto

- Kaplička – automatické zvonění

    - Příprava – do plánu na rok 2025

    - vyžádat technické řešení + nabídky – obdoba Nebřeziny, Lomnička OV

- Komunikace k Juhům – vysoká rychlost a četnost při průjezdu vozidel (PPL, DHL atd.)

    - prověřit možnosti řešení 		 			p. Průša

- Nová černí skládka – „Na Hůře“ – nábytek, televizor, lednička, PUR panely

    - Zajistit úklid a sledování stavu					OV

- Nový rozvod optické sítě po obci – CETIN – napojení čp. 82

    - prověřit možnost nového vedení – realizace včetně VO		p. Průša

    - prověřeno – možnost napojení od čp. 57

- Pozemek v obci 421/14 – ve vlastnictví – Státní pozemkový fond 	p. Mlčoch

    - požádat o možnost bezúplatného převodu na město Plasy

Zapsal:  Gross