## Zápis z jednání

## ze setkání zástupců OV, Města Plasy a Technických služeb

## ve věci zajištění údržby a plánovaných akcí v roce 2024

## ze dne 06.05.2024 v Nebřezinech

## Přítomni: 	OV 			- p. Kaška, p. Holota, ing. Zídek, pí. Mannová, ing. Ježková

## TS města Plasy 	- p. Calta

## Město Plasy		- p. Průša, p. Průša, ing. Gross

Bylo projednáno: 							            Zodpovídá popř. zajistí

- Oprava komunikace „k Lískovcům“ – vyspravení po zimě       		TS města Plasy

- Oprava komunikace „chaty - Panholec“ – požadavek pí. Čekalová 	p. Průša

- v rámci pokládky kabelu ČEZ, prověřit vlastnictví pozemků

- Oprava komunikace „Ke Kaznějovskému potoku“ – vyspravení po zimě

- před můstkem – pouze výtluky 				TS města Plasy

- za můstkem – projednat s majiteli provádějící výstavbu	p. Průša

- Oprava drobných památek v obci – udržovací údržba

- zaslat udržovací zprávy					p. Mlčoch

- Oprava komunikace – průtah obcí - ve vlastnictví PK a udržovaných SÚS Kralovice

- drobné opravy v obci + krajnice   				OV – p. Holota

- Kanalizace – ulice ke Kaznějovskému potoku 				Ing. Gross

- proběhlo dotazníkové šetření na zhotovení přípojek napojení

- projektová dokumentace před vydáním stavebního povolení

- příprava dotačního programu na podporu ČOV

- vyvolat jednání za účasti projektanta na nové přípojky

- Chodník okolo „Parketárny“ 						 p. Mlčoch

- vyžádány vyjádření dotčených orgánů k realizaci pro vydání SP

- Zahradní nábytek – u obecního domu – opravy + obnova nátěrů

- naplánovat renovaci nábytku v zimních měsících 		TS města Plasy

- Výsadba zeleně – dosazení aleje

- vyspecifikovat rozsah výsadby 				OV

- požádat o dotační titul 					Ing. Gross-Ing. Pfeifer

- Obecní rozhlas – prověřit funkčnost 					OV

- Ozdravný prořez stromů

- lípy 	- provedeno – Ing. Koča

- ostatní stromy – projednat možnosti na dohodu 		OV pí. Mannová

- Dětské hřiště – rušení nočního klidu

- sledování a případné zjednání nápravy 			OV

- provozní řád a provoz max do 22:00

- Různé

- užívání obecního pozemku u čp. 101, předzahrádka u čp. 10

- za účasti zúčastněních a OV dohodnuty podmínky a způsob řešení

Zapsal:  Gross