## **Zápis z jednání**

## **ze setkání zástupců OV, Města Plasy a Technických služeb**

## **ve věci zajištění údržby a plánovaných akcí v roce 2024**

## **ze dne 06.05.2024 v Nebřezinech**

## Přítomni: OV - p. Kaška, p. Holota, ing. Zídek, pí. Mannová, ing. Ježková

## TS města Plasy - p. Calta

## Město Plasy - p. Průša, p. Průša, ing. Gross

## 

Bylo projednáno: Zodpovídá popř. zajistí

1. Oprava komunikace **„k Lískovcům“** – vyspravení po zimě TS města Plasy
2. Oprava komunikace **„chaty - Panholec“** – požadavek pí. Čekalová p. Průša

* v rámci pokládky kabelu ČEZ, prověřit vlastnictví pozemků

1. Oprava komunikace **„Ke Kaznějovskému potoku“** – vyspravení po zimě

* před můstkem – pouze výtluky TS města Plasy
* za můstkem – projednat s majiteli provádějící výstavbu p. Průša

1. Oprava drobných památek v obci – udržovací údržba

* zaslat udržovací zprávy p. Mlčoch

1. Oprava komunikace – **průtah obcí** - ve vlastnictví PK a udržovaných SÚS Kralovice

* drobné opravy v obci + krajnice OV – p. Holota

1. Kanalizace – ulice ke Kaznějovskému potoku Ing. Gross

* proběhlo dotazníkové šetření na zhotovení přípojek napojení
* projektová dokumentace před vydáním stavebního povolení
* příprava dotačního programu na podporu ČOV
* vyvolat jednání za účasti projektanta na nové přípojky

1. Chodník okolo „**Parketárny“** p. Mlčoch

* vyžádány vyjádření dotčených orgánů k realizaci pro vydání SP

1. Zahradní nábytek – u obecního domu – opravy + obnova nátěrů

* naplánovat renovaci nábytku v zimních měsících TS města Plasy

1. Výsadba zeleně – dosazení aleje

* vyspecifikovat rozsah výsadby OV
* požádat o dotační titul Ing. Gross-Ing. Pfeifer

1. Obecní rozhlas – prověřit funkčnost OV
2. Ozdravný prořez stromů

* lípy - provedeno – Ing. Koča
* ostatní stromy – projednat možnosti na dohodu OV pí. Mannová

1. Dětské hřiště – rušení nočního klidu

* sledování a případné zjednání nápravy OV
* provozní řád a provoz max do 22:00

1. Různé

* užívání obecního pozemku u čp. 101, předzahrádka u čp. 10
* za účasti zúčastněních a OV dohodnuty podmínky a způsob řešení

Zapsal: Gross