## **Zápis z jednání**

## **ze setkání zástupců OV, Města Plasy a Technických služeb**

## **ve věci zajištění údržby a plánovaných akcí v roce 2024**

## **ze dne 06.05.2024 v Nebřezinech**

## Přítomni: OV - p. Kaška, p. Holota, ing. Zídek, pí. Mannová, ing. Ježková

##  TS města Plasy - p. Calta

##  Město Plasy - p. Průša, p. Průša, ing. Gross

##

Bylo projednáno: Zodpovídá popř. zajistí

1. Oprava komunikace **„k Lískovcům“** – vyspravení po zimě TS města Plasy
2. Oprava komunikace **„chaty - Panholec“** – požadavek pí. Čekalová p. Průša
* v rámci pokládky kabelu ČEZ, prověřit vlastnictví pozemků

1. Oprava komunikace **„Ke Kaznějovskému potoku“** – vyspravení po zimě
* před můstkem – pouze výtluky TS města Plasy
* za můstkem – projednat s majiteli provádějící výstavbu p. Průša

1. Oprava drobných památek v obci – udržovací údržba
* zaslat udržovací zprávy p. Mlčoch
1. Oprava komunikace – **průtah obcí** - ve vlastnictví PK a udržovaných SÚS Kralovice

* drobné opravy v obci + krajnice OV – p. Holota

1. Kanalizace – ulice ke Kaznějovskému potoku Ing. Gross
* proběhlo dotazníkové šetření na zhotovení přípojek napojení
* projektová dokumentace před vydáním stavebního povolení
* příprava dotačního programu na podporu ČOV
* vyvolat jednání za účasti projektanta na nové přípojky
1. Chodník okolo „**Parketárny“** p. Mlčoch
* vyžádány vyjádření dotčených orgánů k realizaci pro vydání SP
1. Zahradní nábytek – u obecního domu – opravy + obnova nátěrů
* naplánovat renovaci nábytku v zimních měsících TS města Plasy
1. Výsadba zeleně – dosazení aleje
* vyspecifikovat rozsah výsadby OV
* požádat o dotační titul Ing. Gross-Ing. Pfeifer
1. Obecní rozhlas – prověřit funkčnost OV
2. Ozdravný prořez stromů
* lípy - provedeno – Ing. Koča
* ostatní stromy – projednat možnosti na dohodu OV pí. Mannová
1. Dětské hřiště – rušení nočního klidu
* sledování a případné zjednání nápravy OV
* provozní řád a provoz max do 22:00
1. Různé
* užívání obecního pozemku u čp. 101, předzahrádka u čp. 10
* za účasti zúčastněních a OV dohodnuty podmínky a způsob řešení

Zapsal: Gross